أوج — خطة التطوير والإطلاق الشاملة

من تجربة المستخدم إلى الإنتاج + الأمن + اختبار الكسر + MCP + Admin MCP

نسخة تنفيذية عملية — سبتمبر 2026 · تعليم الحالة في هذه النسخة: ☑ منفَّذ ومتحقَّق منه · ☐ لم يُنفَّذ بعد (آخر تحديث للتعليم: 2026-09-15 — المرحلة 16 مغلقة)

نطاق الوثيقة هذه الخطة مخصصة لنقطة المشروع الحالية في مستودع rise-os. لا تعيد بناء ما تم إنجازه، بل ترتب الأعمال المتبقية والمطلوبة للوصول إلى تجربة مستخدم ناضجة، وأمان إنتاجي، وربط MCP حديث، وإطلاق قابل للمراقبة والرجوع.

1. نقطة البداية الفعلية للمشروع

تمت قراءة بنية المشروع الحالية من ملف المشروع المرفوع. المنصة مبنية كـNext.js App Router مع React وTypeScript وTailwind وRadix/shadcn وZustand وTanStack Query، مع Supabase كمصدر بيانات أساسي، وTurso/Cloudinary/Upstash بحسب الاستخدام الحالي. توجد بالفعل طبقات مصادقة، RLS، rate limiting، audit logs، اشتراكات، Community، Web Push، Admin Dashboard، وMCP قائم.

ملاحظة مهمة: بعض الوثائق الداخلية القديمة تحمل إشارات لتقنيات لم تعد مطابقة للتنفيذ الحالي، لذلك هذه الخطة تعتبر الكود الفعلي هو المرجع الأول، ثم تُحدّث الوثائق لتطابقه.

| المحور | الوضع الحالي | المعنى في الخطة الجديدة |
| --- | --- | --- |
| واجهة التطبيق | Next.js 16 + React 19 + Tailwind 4 | إعادة تنظيم UX بدون إدخال UI kit إضافي |
| البيانات | Supabase أساسي | الحفاظ على المصدر الواحد للحقيقة، مع تحسين الاستعلامات |
| Community media | Cloudinary | يبقى مع presigned upload وتعطيل أي أسرار في المتصفح |
| Rate limiting | Upstash | يبقى؛ نضبط حدودًا حسب الحساسية بدل حد عام مكلف لكل قراءة |
| MCP | موجود للمستخدم Max + Bearer/OAuth paths | ترقية للمواصفة الحديثة + صفحة MCP + JSON + Claude Code |
| Admin | لوحة إدارة منفصلة وظيفيًا | إضافة Admin MCP منفصل أمنيًا وبهوية server مختلفة |
| QA | Playwright + اختبارات كسر موثقة | تحويلها إلى بوابة إطلاق متعددة الطبقات |

2. مبادئ غير قابلة للتفاوض

أوج ليس Task Manager؛ واجهة اليوم يجب أن تجيب: ماذا أفعل الآن؟ أين أنا ذاهب؟ وهل أتقدم فعلًا؟

الكشف التدريجي: لا نعرض كل الوحدات دفعة واحدة. نحافظ على كل القدرات لكن نجمعها تحت عوالم واضحة.

اليوم هو العمود الفقري: Morning → Day → Focus → Review، وكل وحدة تغذي هذا المسار بدل أن تعيش منفصلة.

الأمان خادمي أولًا: الواجهة لا تمنح صلاحية، وuser_id القادم من العميل لا يُعتد به في الملكية.

لا أسرار في العميل: مفاتيح MCP، أسرار الخدمات، service role، ومفاتيح التوقيع لا تغادر الخادم.

أي تغيير وظيفي كبير يمر عبر unit/API/E2E/security regression، وليس عبر نجاح build فقط.

لا نضيف مكتبات جديدة إلا عند وجود سبب UX/أداء/أمان واضح؛ المشروع بالفعل غني بالمكتبات.

3. ترتيب التنفيذ الكامل

| المرحلة | المحور | المخرج الرئيسي | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | UX Foundation | خريطة التجربة + IA + Design rules | P0 |
| 17 | Home & My Day | مركز القيادة + يوم موحد | P0 |
| 18 | Navigation & Explore | تنقل 5 نقاط + عوالم | P0 |
| 19 | Core Modules | توحيد بصري حسب طبيعة كل وحدة | P0 |
| 20 | Onboarding + Auth | رحلة أول دخول + تسجيل احترافي + consent | P0 |
| 21 | Progress & Reviews | XP + Daily/Weekly Review بدون ضغط | P1 |
| 22 | Community | مجتمع نمو وتعلم | P1 |
| 23 | Landing + Conversion | قصة تسويقية + Preview + Pricing | P1 |
| 24 | Monetization + Ads | حدود + إعلانات محسوبة + upgrade UX | P1 |
| 25 | Performance & Data | تقليل الطلبات والاستعلامات + caching | P0 |
| 26 | MCP User Server | ترقية MCP الحديث + صفحة + JSON + Claude Code | P0 |
| 27 | Admin MCP مستقل | خادم وأدوات وصلاحيات وسجلات منفصلة | P0 Security |
| 28 | Security Hardening | ASVS/API/WSTG threat model + hardening | P0 Security |
| 29 | Automated QA | CI gates + regression + E2E matrix | P0 |
| 30 | Break & Pen Test | كسر متعمد + DAST + API abuse + MCP abuse | P0 |
| 31 | Observability + DR | التنبيه + backups + rollback | P0 |
| 32 | Closed Beta | 5–20 ثم 20–50 مستخدم | P0 |
| 33 | Public Launch | الدومين + GSC + AdSense + فتح تدريجي | P0 |
| 34 | First 30 Days | قياس وتحسين بدون تدمير UX | P1 |

قرار معماري لا Neon في البنية الحالية. Supabase يبقى مصدر الحقيقة. لا نضيف Cloudflare Workers أو بنية ثانية لمجرد “الكبر”؛ تضاف فقط عندما تكون هناك حالة استخدام مقاسة.

المرحلة 16 — تثبيت UX Foundation — مغلقة ✓

الهدف: تحويل أفكار UX إلى نظام قرارات مكتوب قبل تعديل الكود.

التقنيات/الأدوات: Figma/whiteboard عند الحاجة، screenshots من التطبيق الحالي، Design tokens الحالية، analytics المتاحة.

التاسكات الصغيرة

☑ حصر الشاشات الأساسية: Home، Explore، My Day، Community، Account، Login/Signup، Landing، Pricing، MCP.

☑ رسم user journeys: مستخدم جديد، مستخدم يومي، مستخدم تعلم، مستخدم يريد Focus، مستخدم Max يريد MCP.

☑ تعريف 4 عوالم: أنجز، تطور، توازن، إدارة حياتي.

☑ تعريف 5 نقاط تنقل للهاتف: الرئيسية، استكشف، +، المجتمع، حسابي.

☑ تعريف قاعدة: لا يظهر أكثر من 6 عناصر أساسية في السياق الواحد قبل “المزيد”.

☑ تعريف حالات empty/loading/error/success لكل شاشة أساسية.

☑ كتابة UX copy rules باللهجة/العربية المستخدمة في المنتج بدون مبالغة تسويقية.

☑ تعريف accessibility rules: focus states، keyboard، contrast، aria labels، reduced motion.

الاختبارات والتحقق

☐ اختبار تنقل يدوي على هاتف + سطح مكتب.

☐ اختبار screen reader أساسي للشاشات الجديدة.

☑ مراجعة عدد clicks للمهام الأساسية: إضافة مهمة، بدء Focus، تسجيل عادة، كتابة يومية.

بوابة إغلاق المرحلة توجد خريطة UX نهائية، ولا يوجد تعارض بين Home/Explore/My Day/Modules، ويمكن تنفيذ الواجهة بدون قرارات UX معلقة.

المرحلة 17 — Home + My Day

الهدف: إنشاء مركز قيادة هادئ يحول كل البيانات المتناثرة إلى صورة يومية واحدة.

التقنيات/الأدوات: Next.js client/server components، Zustand للواجهة، TanStack Query للبيانات، Framer Motion بحدود، Recharts فقط عند الحاجة.

التاسكات الصغيرة

☐ إعادة بناء Home hierarchy: Greeting → Focus of the Day → Today snapshot → Continue → Quick actions → Progress → Discover.

☐ إنشاء “My Day timeline” تجمع task/habit/focus/routine/planner items حسب الوقت.

☐ إضافة Quick Add عبر bottom sheet على الهاتف وcommand/popover على سطح المكتب.

☐ إضافة Continue where you left off من التعلم/القراءة/المشروع.

☐ حصر التحميل الأولي على البيانات المطلوبة فوق fold؛ أي شيء ثانوي lazy.

☐ بناء حالات user state: جديد، يوم فارغ، يوم مزدحم، مساء، مستخدم تعلم-focused.

☐ منع guilt copy: لا “فشلت” ولا red overload؛ استخدام “المتبقي” و“الفرصة التالية”.

الاختبارات والتحقق

☐ Playwright: Home loads for new/returning user.

☐ Playwright: Quick Add creates one entity without duplicate request.

☐ Visual regression للـHome mobile/desktop.

☐ قياس LCP وTTFB وطلبات أول render قبل/بعد.

بوابة إغلاق المرحلة Home تعمل كمركز قيادة مستقل ويمكن للمستخدم فهم يومه خلال ثوانٍ بدون فتح 5 وحدات.

المرحلة 18 — Navigation + Explore

الهدف: تقليل حمل الاختيار مع الحفاظ على كل الوحدات.

التقنيات/الأدوات: Existing Sidebar + responsive CSS، Vaul فقط لو احتجنا bottom sheet فعليًا، cmdk للـcommand menu.

التاسكات الصغيرة

☐ تحويل Sidebar إلى grouped worlds مع section labels واضحة.

☐ إنشاء Explore Hub يعرض العوالم بدل شبكة 20+ module.

☐ إضافة search/command يفتح أي وحدة مباشرة بدون جعل القائمة الأساسية طويلة.

☐ تثبيت حالات active/back/breadcrumb للموبايل.

☐ إخفاء العناصر غير الأساسية داخل “المزيد”.

☐ توحيد اسماء الوحدات بين nav، routes، page titles، analytics events.

الاختبارات والتحقق

☐ Test كل route direct load + refresh + back/forward.

☐ Test keyboard navigation للـSidebar/Explore/Command.

☐ Test RTL/desktop/mobile.

بوابة إغلاق المرحلة لا توجد وحدة مفقودة من مسار الوصول، ولا المستخدم محتاج يحفظ أسماء 20+ وحدة.

المرحلة 19 — إعادة تشكيل الوحدات الأساسية

الهدف: الحفاظ على شخصية كل وحدة بدل تحويل كل شيء إلى نفس card grid.

التقنيات/الأدوات: Components الحالية + tokens مشتركة + dnd-kit حيث يفيد، Recharts عند الضرورة.

التاسكات الصغيرة

☐ Tasks: list/timeline + priorities + Today.

☐ Projects: board/cards + progress.

☐ Goals: progress and milestones.

☐ Habits: calendar/streak rings.

☐ Learning: course/resource cards + continue.

☐ Reading: progress/session.

☐ Deep Work: timer-first immersive screen.

☐ Journal: writing-first بدون distractions.

☐ Health/Finance: privacy-sensitive layouts، لا Ads داخل الإدخال.

☐ Calendar: unified view من مصادر البيانات بدون duplicate data source.

☐ Analytics: charts تبدأ من aggregation وليس تنزيل records الخام.

الاختبارات والتحقق

☐ Per-module CRUD regression.

☐ Idempotency regression لكل mutation.

☐ Error/empty/offline states.

☐ Performance smoke على أكبر lists.

بوابة إغلاق المرحلة كل وحدة لها UX identity خاصة لكنها تستفيد من نفس navigation, typography, spacing, feedback patterns.

المرحلة 20 — Onboarding + Auth + Consent

الهدف: جعل إنشاء الحساب والدخول رسميين وآمنين وقابلين للتدقيق.

التقنيات/الأدوات: Supabase Auth + BFF cookies httpOnly + Zod validation + server-side consent table.

التاسكات الصغيرة

☐ إضافة مسارات واضحة /login و/signup إن لم تُثبت تجربة query-mode الأفضل، مع الحفاظ على backward compatibility.

☐ إضافة Terms + Privacy checkbox إلزامي في signup مع روابط واضحة.

☐ إنشاء user_consents: user_id، consent_type، policy_version، consented_at، minimal metadata.

☐ رفض التسجيل خادميًا إذا لم يتم قبول النسخة المطلوبة.

☐ إظهار password requirements indicator بشكل واضح.

☐ معالجة email confirmation/resend/reset-password بحالات UX واضحة.

☐ تأكيد عدم وضع session/token في localStorage.

☐ ضبط logout من كل الأجهزة عند الحالات الحساسة عند الحاجة.

☐ تحديث Security/Privacy docs لتطابق providers الحقيقيين.

الاختبارات والتحقق

☐ Playwright auth state على حسابات اختبار مع حفظ auth state خارج git.

☐ 401/403/CSRF/session expiry tests.

☐ Consent acceptance + refusal + policy version update tests.

☐ Account deletion/export regression.

بوابة إغلاق المرحلة لا يمكن إنشاء حساب بدون consent صحيح، ولا يوجد token حساس في browser storage، وكل auth flows لها حالات نجاح وفشل مكتملة.

المرحلة 21 — Progress + Daily/Weekly Review

الهدف: تحويل البيانات إلى إحساس تقدم بدون gamification ضاغط.

التقنيات/الأدوات: Existing XP/daily_scores + lightweight charts + rules engine بسيط على الخادم/العميل بدون AI.

التاسكات الصغيرة

☐ بناء daily progress bar يوضح اليوم لا “قيمة الشخص”.

☐ XP يظهر كتعزيز ثانوي وليس كهدف أساسي.

☐ Daily review: الإنجازات، mood، ملاحظة، next step.

☐ Weekly review: goals، habits، focus، learning، highlight، improvement.

☐ إضافة no-shame states عندما يكون اليوم ضعيفًا.

☐ منع streak reset messaging العدواني.

الاختبارات والتحقق

☐ اختبار حسابات progress عبر edge cases.

☐ اختبار timezone/date boundaries.

☐ اختبار عدم ظهور بيانات خاصة في analytics UI.

بوابة إغلاق المرحلة المستخدم يقدر يراجع أسبوعه في أقل من دقائق بدون فتح كل وحدة يدويًا.

المرحلة 22 — Community كمساحة نمو

الهدف: جعل المجتمع امتدادًا لهوية أوج وليس نسخة من Facebook.

التقنيات/الأدوات: Current community APIs + Cloudinary + moderation + notifications + pagination.

التاسكات الصغيرة

☐ Feed tabs: لك، الشائع، الجديد.

☐ Post types: إنجاز، سؤال، تعلمت، تجربة، نصيحة/نقاش.

☐ Composer prompt: ماذا تعلمت اليوم؟

☐ Profiles تعرض interests/achievements/progress signals بدل vanity metrics الثقيلة.

☐ إضافة mute/block UX بوضوح.

☐ الحفاظ على report/moderation/bans والـaudit.

☐ عدم auto-publish لأي بيانات خاصة من Home/Goals/Health/Finance.

☐ اختبار ranking بسيط: freshness + engagement rules بدون AI.

الاختبارات والتحقق

☐ Abuse tests: spam, repeated posts, oversized payloads, XSS text.

☐ Authorization matrix: owner/mod/admin.

☐ Pagination consistency and duplicate item tests.

☐ Media upload signature expiry/ownership tests.

بوابة إغلاق المرحلة المجتمع يضيف قيمة تعلم/مشاركة ولا يسرّب أبدًا بيانات حياة خاصة.

المرحلة 23 — Landing + Conversion

الهدف: تحويل landing من showcase كبير إلى قصة تحويل واضحة وصادقة.

التقنيات/الأدوات: Next.js server rendering، metadata/JSON-LD، real UI previews، lazy images.

التاسكات الصغيرة

☐ Hero: كل حياتك في مكان واحد من غير ما تحوّل يومك لمجموعة جداول.

☐ إضافة section: لماذا أوج مش مجرد تطبيق مهام؟

☐ شرح 4 life worlds بدل البدء بقائمة 20+ وحدة.

☐ Interactive product preview: Today/Habits/Focus/Goals.

☑ Pricing: Free / Plus / Max بنفس الوعود الفعلية في الكود.

☐ FAQ واقعي، بدون claims غير موجودة.

☑ روابط Features/Pricing/About/Contact/Legal.

☐ تحديث SEO: canonical، sitemap، robots، OG، schema، internal links.

الاختبارات والتحقق

☐ Page performance Lighthouse smoke.

☐ Accessibility headings/landmarks.

☐ JSON-LD validation.

☐ Check mobile CTA visibility.

بوابة إغلاق المرحلة الـlanding تقول نفس الحقيقة التي ينفذها المنتج، وتحصل على Core Web Vitals وaccessibility مقبولة قبل الإعلان عنها.

المرحلة 24 — الاشتراكات والإعلانات

الهدف: حماية تجربة Free وتحويل الحدود إلى upgrade moments مفيدة لا مزعجة.

التقنيات/الأدوات: Existing plan_entitlements/consume_usage + ads config + AdSense/house ads + analytics events.

التاسكات الصغيرة

☐ تثبيت Free/Plus/Max entitlement matrix في مصدر واحد.

☐ عرض ad placement على Home/Community/Tasks فقط عند الملاءمة.

☐ حد أقصى إعلان واحد بصريًا لكل شاشة.

☐ حجز مساحة الإعلان لمنع layout shift.

☐ عدم عرض الإعلانات في onboarding، forms، timer، journal، health/finance sensitive actions.

☐ جعل upgrade CTA يظهر عند اصطدام المستخدم بحد حقيقي فقط.

☐ إضافة cooldown لتكرار upgrade prompts.

☐ إضافة analytics events: ad_impression، ad_click، upgrade_view، upgrade_click، upgrade_success.

☐ تدقيق consent وNPA/personalization.

الاختبارات والتحقق

☐ Plan gate tests Free/Plus/Max.

☐ Ad visibility tests by route and consent state.

☐ No-ad sensitive screen test.

☐ Usage race-condition tests around consume_usage.

بوابة إغلاق المرحلة الـFree usable فعلًا، والإعلانات محدودة وواضحة، والـpaid benefits هي المحرك الأساسي للقيمة.

المرحلة 25 — Performance + Data Efficiency

الهدف: تقليل تكلفة Supabase والـlatency وعدد الطلبات قبل توسيع المستخدمين.

التقنيات/الأدوات: Next.js caching، TanStack Query، Upstash، SQL RPC، aggregate cache، Turso فقط حيث يعطي فائدة مقاسة.

التاسكات الصغيرة

☐ إزالة أو تقليل select(*) واستبداله بـDTO column lists.

☐ فحص Dashboard الذي يجمع تقريبًا 16 DB queries وتحويل ما يصلح إلى aggregate/RPC.

☐ استبدال focus sessions limit=1000 بـSQL aggregate للـtotalFocusMin.

☐ إضافة date/limit pagination لكل list غير الضروري أن يكون unbounded.

☐ إعادة تصميم search بحيث يستخدم endpoint موحد أو server-side search بدل ضرب 6 endpoints لكل keystroke.

☐ إبقاء GET dedupe/micro-cache مع invalidation دقيقة بعد mutations.

☐ قياس Upstash cost/latency وعدم تطبيق Redis على كل read غير حساس بلا سبب.

☐ تقييم Turso read mirror للمجتمع بناء على metrics وليس افتراضًا.

☐ حصر payloads وتجنب تنزيل بيانات حساسة لا تُعرض.

الاختبارات والتحقق

☐ قبل/بعد: request count، DB query count، response size، TTFB، p95 latency.

☐ Load smoke على dashboard/community/tasks.

☐ Regression on cache invalidation بعد mutation.

بوابة إغلاق المرحلة أهم الشاشات تصل للبيانات المطلوبة بأقل عدد طلبات مع عدم كسر العزل أو freshness.

المرحلة 26 — MCP للمستخدم — Server حديث + صفحة MCP + JSON + Claude Code

الهدف: جعل MCP للمستخدم نقطة تكامل مستقرة وقابلة للنسخ إلى أي عميل MCP، مع دعم حديث للمواصفة الحالية والتوافق الخلفي عند الحاجة.

التقنيات/الأدوات: MCP 2026-07-28، Streamable HTTP stateless، OAuth 2.1/PKCE عند المسار التفاعلي، Bearer API keys، Zod/JSON Schema، Claude Code .mcp.json.

التاسكات الصغيرة

☐ فصل endpoint MCP العام للمستخدم عن أي endpoint إداري نهائيًا.

☐ ترقية implementation لدعم MCP 2026-07-28 حيث يدعم SDK/infra، مع fallback للنسخ الأقدم الضرورية للعملاء الحاليين.

☐ إضافة server/discover capability أو negotiation equivalent وفق SDK/transport المستخدم.

☐ مراجعة headers الحديثة MCP-Protocol-Version / Mcp-Method / Mcp-Name والتحقق من اتساقها مع body عندما يكون المسار الحديث مستخدمًا.

☐ تعريف tool catalog رسمي: read tools، write tools، destructive tools (إن أضيفت مستقبلًا).

☐ تحديد read/write scopes بدل صلاحية “كل شيء” بمفتاح واحد في المستقبل القريب.

☐ تثبيت human-in-the-loop لعمليات حساسة، وعدم السماح بالحذف افتراضيًا.

☐ إنشاء صفحة /mcp داخل الإعدادات أو صفحة عامة مخصصة للتكامل: الحالة، الخطة، endpoint، طرق الربط، revoke/rotate.

☐ إضافة تبويب “Claude Code” يشرح الربط بالمشروع عبر .mcp.json أو claude mcp add-json.

☐ إضافة تبويب “JSON” به configuration جاهز للنسخ، بدون وضع secret ثابت في الصفحة؛ المفتاح يضاف محليًا من المستخدم.

☐ إضافة تبويب “ChatGPT” للإبقاء على التكامل الحالي، لكن جعله مجرد أحد adapters وليس التصميم الوحيد.

☐ إتاحة “Regenerate / Revoke” لمفتاح MCP وتسجيل العملية في audit.

☐ إضافة client_name / last_used_at / created_at / revoked_at للمفاتيح، دون تخزين المفتاح الخام.

☐ عدم استخدام GET query string لإرسال bearer secret في روابط قابلة للتسجيل إلا عند legacy flow اضطراري ومحدود؛ الأفضل Authorization header/OAuth.

الاختبارات والتحقق

☐ Protocol conformance: discover/tools/list/tools/call/errors.

☐ Auth: expired/revoked/wrong plan/wrong user.

☐ Header consistency tests for modern protocol.

☐ JSON config parse test.

☐ Claude Code config smoke using project .mcp.json in a fixture project.

☐ Rate limits read/write and abuse burst.

☐ Write audit event includes user, tool, request id, result class — no secrets.

بوابة إغلاق المرحلة المستخدم Max يدخل صفحة MCP وينسخ JSON جاهز أو يتبع Claude Code أو ChatGPT، مع security واضح، ويمكنه revoke/rotate بدون دعم يدوي. هذه المرحلة لا تمنح Admin capabilities للمستخدم إطلاقًا.

شكل صفحة MCP المقترحة

| جزء الصفحة | المحتوى |
| --- | --- |
| Status | Connected / Not connected / Revoked + آخر استخدام |
| Endpoint | رابط MCP فقط + زر نسخ |
| Access | Read / Write / Sensitive permissions حسب التصميم |
| Clients | Claude Code / JSON / ChatGPT |
| Key | Generate / Copy once / Rotate / Revoke |
| Safety | ما يستطيع العميل فعله + ما لا يستطيع فعله |
| Activity | آخر 10 عمليات MCP مع tool name والوقت وحالة التنفيذ |

{
  "mcpServers": {
    "awj": {
      "type": "http",
      "url": "https://awj.life/mcp"
    }
  }
}

# يوضع التوكن خارج المستودع/في secret store أو آلية البيئة التي يدعمها العميل.

ملاحظة: صيغة JSON النهائية يجب أن تطابق الـMCP client المستهدف. الفكرة في الخطة هي تقديم configuration قابل للنسخ، مع طريقة آمنة لإمداد الاعتماد، وليس وضع secret داخل ملف يتم commit له.

المرحلة 27 — Admin MCP — خادم منفصل بالكامل

الهدف: بناء MCP إداري مستقل عن MCP المستخدم، بحيث لا توجد أي أداة أو صلاحية Admin مشتركة مع server المستخدم.

التقنيات/الأدوات: Endpoint/domain/path مستقل، auth مستقل، tool registry مستقل، rate limits مستقلة، audit stream مستقل، allowlist/role checks مستقلة، secrets منفصلة.

التاسكات الصغيرة

☐ اختيار endpoint مستقل مثل /api/rise/admin-mcp أو نطاق فرعي مستقل حسب deployment النهائي.

☐ إنشاء server identity منفصلة: name مثل awj-admin-mcp وversion منفصل.

☐ إنشاء namespace/tool registry منفصل، ولا تستورد أدوات المستخدم داخل Admin MCP registry.

☐ عدم قبول user MCP keys على Admin MCP إطلاقًا.

☐ إضافة Admin MCP credentials مستقلة، ويفضل short-lived/OAuth أو service credential مربوط بالأدمن + device/client identity.

☐ اشتراط requireAdmin على مستوى transport/application layer وليس داخل كل tool فقط.

☐ إضافة role/permission matrix دقيقة: users.read، users.suspend، subscriptions.manage، community.moderate، ads.manage، system.read، system.maintenance، audit.read، feedback.manage… حسب الأدوات المطلوبة.

☐ فصل rate limits إلى namespace/admin limits أقوى وأشد.

☐ تسجيل كل admin tool call في audit مع actor، target، tool، reason، result، request id.

☐ عمليات عالية الخطورة: maintenance toggle، user delete/disable، key revoke، billing changes، broadcast، storage operations تحتاج confirmation policy.

☐ منع Admin MCP من إرجاع bulk PII افتراضيًا؛ استخدم pagination/field allowlists/redaction.

☐ منع أي tool من الوصول إلى service_role secrets أو قراءة app_config secrets مباشرة.

☐ إضافة kill switch لـAdmin MCP من config server-side، مع fail-closed عند تعطل auth.

☐ إنشاء صفحة Admin → MCP تعرض status، connected clients، scopes، rotate/revoke، activity، emergency disable.

☐ إنشاء اختبارات تقول صراحة: User MCP key → 401/403، User session → 401، Free/Plus → 403، admin valid → success فقط.

الاختبارات والتحقق

☐ Cross-server isolation tests.

☐ Privilege escalation attempts.

☐ Horizontal admin target access tests.

☐ PII overexposure tests.

☐ Admin action audit coverage 100%.

☐ Kill-switch test.

☐ Key rotation/revocation propagation.

بوابة إغلاق المرحلة يمكن إثبات رياضيًا/اختباريًا أن MCP المستخدم لا يصل لأي Admin tool، وأن Admin MCP لا يقبل credential عادي، وكل فعل إداري حساس له audit + authorization + confirmation.

لماذا الفصل الكامل مهم؟ MCP أدواتها model-controlled؛ لذلك أي خطأ في tool registry أو authorization قد يتحول من bug إلى capability. نفصل server identity وcredentials وregistries وlimits وaudit حتى تصبح الحدود الأمنية واضحة وقابلة للاختبار.

المرحلة 28 — Security Hardening — ASVS + API Security + Threat Model

الهدف: تثبيت نموذج التهديد ثم إغلاق النقاط الحرجة قبل فتح المنتج للجمهور.

التقنيات/الأدوات: OWASP ASVS 5.0، OWASP API Security Top 10، OWASP WSTG، Zod، CSP، RLS، Upstash، CodeQL.

التاسكات الصغيرة

☐ إنشاء threat model مختصر: assets، actors، trust boundaries، abuse cases، impact.

☐ بناء authorization matrix لكل route/API/tool/resource.

☐ مراجعة BOLA/Broken Object Level Authorization على كل endpoint يأخذ id.

☐ مراجعة Broken Function Level Authorization لكل admin route.

☐ مراجعة mass assignment / object property authorization.

☐ مراجعة rate limits لكل sensitive workflow وليس فقط login.

☐ مراجعة SSRF في أي remote URL/file import/integration.

☐ مراجعة API inventory: لا debug endpoints، لا legacy endpoints مكشوفة، لا versions متروكة بلا سبب.

☐ مراجعة security headers/CSP/HSTS/frame/referrer/permissions.

☐ مراجعة session cookies: Secure/HttpOnly/SameSite + rotation/expiry.

☐ مراجعة logs: لا passwords، لا tokens، لا bearer keys، لا sensitive full payloads.

☐ مراجعة backup/export/delete flows كبيانات حساسة.

☐ تثبيت dependency policy: high/critical vulnerabilities لا تعد “warning” قبل الإطلاق إلا مع documented exception.

الاختبارات والتحقق

☐ ASVS checklist targeted على المهم، وليس copy/paste بدون تطبيق.

☐ OWASP API Top 10 matrix لكل risk with evidence.

☐ WSTG scenarios على auth/session/input/error handling.

☐ ZAP baseline against staging.

☐ SAST CodeQL + dependency audit.

بوابة إغلاق المرحلة لا توجد High/Critical ثغرات مفتوحة بلا قبول مخاطر موثق، وكل API/admin/MCP boundary لها authorization evidence.

المرحلة 29 — Automated QA Gate

الهدف: تحويل الاختبارات من أداة مساعدة إلى شرط merge/release.

التقنيات/الأدوات: Playwright، TypeScript، ESLint، CodeQL، Bun audit، custom API tests، optional fast-check، GitHub Actions.

التاسكات الصغيرة

☐ إزالة continue-on-error من lint وsecurity audit بعد تنظيف debt، أو تحويل الاستثناءات إلى allowlist مؤقتة بتاريخ انتهاء.

☐ تشغيل typecheck في كل PR.

☐ تشغيل build production-like في كل PR.

☐ إضافة Playwright smoke للـauth/home/tasks/community/finance/learning/focus.

☐ إضافة API contract tests للـ401/403/422/429/5xx.

☐ إضافة regression test لأي bug إنتاج سابق قبل إغلاقه.

☐ إضافة fixture users: anonymous/free/plus/max/admin/suspended.

☐ حماية secrets في CI وauth state خارج git.

☐ تفعيل artifact retention محدودة لنتائج الاختبارات.

الاختبارات والتحقق

☐ PR cannot merge on failing security-critical test.

☐ Nightly full E2E.

☐ Weekly dependency/security scan.

☐ Smoke after deploy.

بوابة إغلاق المرحلة أخطاء النوع والبناء والـsecurity-critical regression تمنع الدمج؛ التحذيرات غير الحرجة فقط يمكن أن تبقى non-blocking بشكل مؤقت.

المرحلة 30 — Break Test + Pen Test — كسر الموقع عمدًا

الهدف: محاكاة مهاجم حقيقي على staging مع قواعد واضحة وإعادة اختبار بعد الإصلاح.

التقنيات/الأدوات: OWASP WSTG، OWASP ZAP، Playwright/API scripts، Burp/HTTP client عند الحاجة، custom fuzzing، MCP abuse harness.

التاسكات الصغيرة

☐ تعريف قواعد الاختبار: staging فقط، test accounts فقط، snapshots/backups قبل الاختبار، stop conditions.

☐ Authentication attacks: invalid tokens, stale cookies, session fixation, reset abuse, signup abuse.

☐ Authorization attacks: ID swap، user_id tampering، cross-tenant reads/writes، admin route probing.

☐ Input attacks: XSS، HTML injection، SQLi-like payloads، JSON pollution، oversized input، unicode/RTL edge cases.

☐ Business logic: duplicate mutation، replay، double spending/usage، rate-limit bypass، race conditions.

☐ Community: spam، comments abuse، report abuse، media ownership، ban bypass.

☐ Ads/plan: Free trying to invoke Max-only APIs، direct endpoint access، usage bypass.

☐ MCP user: wrong plan، key reuse، revoked key، tool discovery، malformed JSON-RPC، batch abuse، write burst، tool confusion.

☐ Admin MCP: user credential against admin endpoint، low-privilege admin role trying high-risk tool، target user swap، bulk PII extraction، audit tampering.

☐ Infrastructure: robots/debug files، source maps exposure policy، env leakage، headers، CORS، TLS checks.

☐ Run ZAP baseline; then targeted active/manual tests on staging.

☐ فتح ticket لكل finding مع severity، evidence، exploit steps، fix، retest evidence.

☐ إعادة اختبار كل Critical/High وكل finding متعلق بـauth/admin/MCP بعد الإصلاح.

الاختبارات والتحقق

☑ 50+ attack cases minimum baseline، مع زيادة العدد حسب attack surface.

☐ 0 Critical open.

☐ 0 High open unless formally risk-accepted with compensating control.

☐ No auth bypass, no tenant escape, no admin escalation, no secret disclosure.

☐ ZAP baseline clean or all findings triaged.

بوابة إغلاق المرحلة الموقع ينجح في attack matrix الموثقة، ولا يوجد طريق من مستخدم عادي إلى بيانات مستخدم آخر أو صلاحيات Admin/MCP Admin.

قائمة كسر أساسية مقترحة

| المجال | أمثلة كسر | Expected |
| --- | --- | --- |
| Auth | expired cookie / forged JWT / wrong bearer | 401 |
| Tenant | change object ID / user_id | 403/404 + no data |
| Admin | user calls admin route | 403 |
| Plans | Free calls Max-only tool | 403 |
| Rate limit | burst 100 calls | 429 + Retry-After |
| Idempotency | same key repeated | same result / no duplicate |
| CSRF | cross-origin mutation | rejected |
| XSS | script/html payload in post/journal | stored/displayed inert |
| SQLi | quotes/union-like payloads | treated as text |
| MCP | unknown tool / malformed schema | protocol error, no side effect |
| MCP Admin | user MCP key → admin endpoint | 401/403 |
| Secrets | inspect HTML/logs/error | no key/secret |
| PII | bulk admin read without scope | blocked/redacted |
| Recovery | rollback after bad deploy | service returns healthy |

المرحلة 31 — Observability + Backup + Disaster Recovery

الهدف: معرفة ما يحدث في الإنتاج والرجوع بسرعة عند الخطأ.

التقنيات/الأدوات: Existing error_logs/audit_logs + Vercel logs + Supabase backups + scheduled jobs + optional structured telemetry.

التاسكات الصغيرة

☐ تحديد production health KPIs: 5xx rate، auth failures، 429 rate، DB latency، MCP errors، notification failures.

☐ تعريف alert thresholds بدل مراقبة dashboard يدويًا فقط.

☐ تثبيت request/correlation ID عبر API/MCP/admin MCP.

☐ إخفاء PII/secrets من logs.

☐ تشغيل backup cadence موثق + restore drill.

☐ كتابة rollback procedure: Vercel rollback + DB migration discipline.

☐ تعريف migration policy: forward migration، rollback strategy، destructive migrations separate.

☐ إضافة emergency controls: maintenance mode، disable MCP، disable Admin MCP، disable community media upload، disable ads.

الاختبارات والتحقق

☐ Restore drill from actual backup.

☐ Rollback drill on staging.

☐ Alert test with synthetic error.

☐ MCP disable/re-enable test.

بوابة إغلاق المرحلة يمكن اكتشاف خطأ حقيقي، إيقاف capability حساسة، استعادة backup، والعودة لنسخة سليمة بدون تخمين.

المرحلة 32 — Closed Beta

الهدف: اختبار المنتج مع 5–20 مستخدمًا أولًا ثم التوسع تدريجيًا مع مراقبة السلوك وليس الآراء فقط.

التقنيات/الأدوات: Feature flags/config، feedback داخل التطبيق، analytics، error logs، support playbook.

التاسكات الصغيرة

☐ بدء 5 مستخدمين ثم 10 ثم 20 بعد كل checkpoint.

☐ تسجيل أكثر 3 نقاط توقف في onboarding وHome وfirst-week usage.

☐ قياس activation: إنشاء أول task/habit/focus/journal أو استخدام مسار أساسي.

☐ قياس retention مبكر بدل vanity metrics.

☐ استخدام feedback categories: bug، confusing، missing، performance، safety.

☐ تثبيت daily launch checklist 5 دقائق.

☐ عدم فتح ميزات جديدة خلال beta إلا للإصلاح/الضروري.

الاختبارات والتحقق

☐ Zero blocker incidents across core flow.

☐ All critical feedback triaged within agreed window.

☐ Security smoke after each meaningful deploy.

☐ No unexplained 5xx spikes.

بوابة إغلاق المرحلة أول cohort يمر من التسجيل إلى يوم كامل ثم أسبوع مع أخطاء مانعة صفر أو مقبولة رسميًا.

المرحلة 33 — Public Launch

الهدف: فتح أوج للجمهور تدريجيًا وبقابلية التراجع.

التقنيات/الأدوات: Vercel + Supabase + current providers، domain awj.life، GSC، AdSense إن تمت الموافقة.

التاسكات الصغيرة

☐ ربط awj.life والتحقق من HTTPS/canonical/redirects.

☐ ضبط NEXT_PUBLIC_SITE_URL وكل callback/allowlist.

☐ ضبط Zoho MX/SPF/DKIM/DMARC إذا تم استخدام البريد الخارجي.

☐ Verify Google Search Console + sitemap.

☐ إكمال AdSense steps فقط بعد توافق consent/legal والمحتوى.

☐ فتح public traffic تدريجيًا.

☐ متابعة error/latency/429/MCP/community metrics أول ساعات launch.

☐ تثبيت launch freeze: لا refactor كبير بعد فتح الجمهور.

الاختبارات والتحقق

☐ Production smoke in authenticated and anonymous states.

☐ Health endpoint and logs healthy.

☐ Rollback point tagged.

☐ Admin access verified.

☐ MCP user tested from a real client.

☐ Admin MCP disabled by default until explicitly enabled if not needed day one.

بوابة إغلاق المرحلة أوج متاح على الدومين النهائي، والـsmoke tests والrollback والإشراف تعمل.

المرحلة 34 — أول 30 يوم بعد الإطلاق

الهدف: تحسين ما يثبت أنه يحسن تجربة المستخدم، وليس ما يرفع الأرقام فقط.

التقنيات/الأدوات: Analytics، feedback، error monitoring، controlled feature flags، release notes.

التاسكات الصغيرة

☐ مراجعة أسبوعية للـactivation/retention/errors/performance.

☐ تحليل أكثر 5 workflow drop-offs.

☐ قياس ad pressure مقابل upgrade success قبل زيادة أي ad slot.

☐ قياس MCP adoption: connections، tool calls، errors، revokes.

☐ تحديد 1–2 UX experiments فقط في كل دورة.

☐ لا تغيّر navigation الأساسية بسبب عينة صغيرة من المستخدمين.

☐ تحديث docs/architecture/status بعد كل release كبير.

الاختبارات والتحقق

☐ Week 1 / 2 / 4 reviews.

☐ Regression after every experiment.

☐ Security scan weekly.

بوابة إغلاق المرحلة كل تغيير له metric واضح وموعد مراجعة، ولا تتحول beta feedback إلى فوضى features.

4. بوابات الأمان الرسمية قبل كل Release

| البوابة | ما الذي يجب أن ينجح؟ | Block release؟ |
| --- | --- | --- |
| SAST | CodeQL no new critical/high exploitable finding | نعم |
| Dependencies | No unreviewed critical/high dependency vulnerability | نعم |
| Auth | All 401/403 matrix tests pass | نعم |
| RLS/Tenant isolation | No cross-user read/write | نعم |
| Admin isolation | No privilege escalation | نعم |
| MCP user | No auth/tool boundary bypass | نعم |
| Admin MCP | No cross-server/role bypass | نعم |
| DAST | ZAP baseline reviewed; critical/high blocked | نعم |
| E2E | Core user journeys pass | نعم |
| Backup/rollback | Recent restore/rollback evidence | نعم قبل public launch |

5. Threat Model مختصر

| Asset | الخطر الأكبر | الدفاع الأساسي |
| --- | --- | --- |
| بيانات المستخدم الخاصة | BOLA / data leak | RLS + server ownership + tests |
| جلسات الدخول | token theft / session abuse | httpOnly + secure cookies + expiry/rotation |
| MCP user key | credential theft / over-privilege | hash at rest + revoke + scopes + rate limits |
| Admin credentials | total compromise | separate credential plane + least privilege + audit |
| Community media | unauthorized access / abuse | presign + ownership + content limits |
| Billing/limits | bypass / replay | server entitlement + DB lock/transaction + idempotency |
| Logs/backups | secondary data leak | redaction + restricted access + retention |
| Admin MCP | agent-driven destructive action | separate server + allowlist + confirmation + audit |

6. سياسة إضافة المكتبات

المشروع الحالي فيه عدد كبير من الأدوات. لذلك الافتراضي هو عدم الإضافة. الإضافات المقبولة فقط عند وجود مكسب واضح في تجربة الاستخدام أو الأداء أو الأمان.

| المكتبة | متى نستخدمها؟ | قرار |
| --- | --- | --- |
| Vaul | Bottom sheet mobile محترم بدل modal custom | مرشحة |
| Embla Carousel | Horizontal product previews/mobile sections | مرشحة |
| TanStack Virtual | قوائم ضخمة جدًا فقط | حسب القياس |
| DiceBear | Avatars موحدة للمجتمع عند الحاجة | اختيارية |
| React Hook Form | نماذج معقدة جدًا إذا زادت الحاجة | ليست مطلوبة الآن |
| GraphQL/tRPC/Redux/AI frameworks | لا حاجة حالية | مرفوضة لهذا المسار |

7. Definition of Done لكل Task

☐ الكود في الطبقة الصحيحة ولا يكسر الفصل بين UI/controllers/data.

☐ Validation server-side عند وجود input.

☐ Authorization server-side.

☐ Idempotency لأي mutation المطلوبة.

☐ Unit/API/E2E test مناسب لحجم التغيير.

☐ لا logging لبيانات حساسة.

☐ Accessibility الأساسية مكتملة.

☐ لا regressions على mobile/desktop.

☐ تحديث docs عند تغيير architecture/contract.

☐ الحصول على build/typecheck/lint/security gate حسب المرحلة.

8. ترتيب يوم التنفيذ المقترح

لمنع التشتت أثناء التنفيذ، كل جلسة تطوير يجب أن تتبع هذا الترتيب:

| الخطوة | المطلوب |
| --- | --- |
| 1 | اختيار phase واحدة فقط. |
| 2 | فتح 3–7 tasks صغيرة كحد أقصى. |
| 3 | تنفيذ أصغر task كاملة مع test. |
| 4 | تشغيل regression سريع. |
| 5 | commit واضح باسم phase/task. |
| 6 | تحديث PLAN_STATUS. |
| 7 | الانتقال للـtask التالية. |

9. المصادر المرجعية التي بُني عليها مسار الأمان وMCP

المراجع التالية تم التحقق منها على الويب أثناء إعداد الوثيقة، وتستخدم كمرجع للقرارات التقنية لا كنصوص منسوخة:

OWASP ASVS 5.0.0 — معيار التحقق الأمني للتطبيقات، الإصدار المستقر المنشور في 2025.

OWASP API Security Top 10 — خاصة BOLA، Broken Authentication، Property Authorization، Unrestricted Resource Consumption، Function Authorization، SSRF، Security Misconfiguration، Inventory Management، Unsafe Consumption.

OWASP Web Security Testing Guide (WSTG) — منهجية اختبار شاملة للـauth، session، input، business logic، configuration وغيرها.

OWASP ZAP Baseline Scan — DAST/Passive baseline مناسب للإدخال في CI/CD مع ضرورة إجراء اختبارات نشطة/يدوية منفصلة للنطاق الحساس.

Playwright Authentication docs — حفظ auth state في مجلد اختبارات غير متتبع وعدم commit ملفات الـstate الحساسة.

MCP Specification 2026-07-28 — الاتجاه الحالي للمواصفة: stateless core، Streamable HTTP، discovery، header-aware routing، authorization hardening، وdeprecation للمسار القديم HTTP+SSE.

Anthropic Claude Code MCP docs — المشروع يمكنه استخدام .mcp.json وclaude mcp add-json لربط MCP servers ضمن project scope.

روابط مباشرة:

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0x11-t10/

https://wstg.owasp.org/

https://www.zaproxy.org/docs/docker/baseline-scan/

https://playwright.dev/docs/auth

https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28/

https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/mcp

10. Launch Gate النهائي — لا نشر قبل اجتيازه

| المجموعة | الحالة المطلوبة |
| --- | --- |
| UX | Home + My Day + Explore + auth + core workflows مفهومة ومختبرة |
| Product | Free/Plus/Max وCommunity وnotifications تعمل end-to-end |
| Security | ASVS/API/WSTG targeted review + break test + DAST |
| MCP | User MCP يعمل + JSON + Claude Code + ChatGPT path، مع isolation |
| Admin MCP | منفصل ومغلق حتى اكتمال الاختبارات + emergency kill switch |
| Performance | Dashboard/search/lists محسنة بأرقام before/after |
| QA | CI blocking gates + Playwright smoke + regression suite |
| Operations | backups + restore drill + rollback + monitoring |
| Legal | Terms/Privacy/Consent/Ads/Community texts محدثة |
| Production | awj.life + DNS + HTTPS + GSC + email deliverability checks |

النتيجة المستهدفة أوج يخرج كمنتج واحد متماسك: Home تقود اليوم، Explore تجمع العوالم، Community تدعم النمو، الاشتراك يفتح قيمة حقيقية، MCP يربط أدوات المستخدم الخارجية، وAdmin MCP يعيش في منطقة ثقة منفصلة تمامًا. والأهم: كل هذا خلف اختبارات أمان وكسر يمكن إعادة تشغيلها، وليس “إحساس إن الموقع جاهز”.